**Реализация целевых государственных программ по г. Рыбница и Рыбницкому району в 2016 году**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий программы** | **Объем выполненных работ в натуральном выражении** | | **Объем финансирования,**  **тыс. руб.** | | **Реальная потребность для финансирования мероприятий Программы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое финансирование** | **фактически профинансировано** |
| **Ед.изм.** | **Кол-во** |
|  | **Программа развития дорожной отрасли Рыбницкого района и г. Рыбница по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в государственной собственности на 2016 год** | | | | | |
| 1 | Строительство, реконструкция автодорог |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ремонт дорог и дорожный сервис: | кв.м. | 37 440 | 3 431,84 | 3 431,84 | 0,00 |
|  | Средний ремонт | кв.м. | 37 440 | 3 431,84 | 3 431,84 | 0,00 |
| а) | Ремонт асфальтобетонных покрытий | кв.м. | 37 440 | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 |
|  | *Магистральные автодороги* | *кв.м.* | *7 740* | *680,00* | *680,00* | *0,00* |
|  | Тирасполь-Каменка, км 88-143 (выборочно) | кв.м. | 7 740 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
|  | *Республиканские автодороги* | *кв.м.* | *12 600* | *980,00* | *980,00* | *0,00* |
|  | Рыбница-Броштяны-гр.Украины км 0-34 (выборочно) | кв.м. | 12 600 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
|  | *Местные автодороги* | *кв.м.* | *17 100* | *1 690,00* | *1 690,00* | *0,00* |
|  | Воронково-Мокра | кв.м. | 1 500 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
|  | Рыбница- Андреевка | кв.м. | 2 400 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
|  | (Тирасполь-Каменка)-Попенки-Зозуляны (выборочно) | кв.м. | 9 100 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
|  | (Рыбница-Броштяны-гр.Украины)-Колбасна-Воронково | кв.м. | 4 100 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| б) | Работы по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  | 81,84 | 81,84 | 0,00 |
| 3 | Проектные работы |  |  | 99,27 | 99,27 | 0,00 |
| 4 | Текущий ремонт и содержание дорог общего пользования |  |  | 4 316,36 | 3 693,11 | 0,00 |
| 4 | Погашение кредиторской задолженности за 2015 год |  |  | 40,95 | 40,95 | 0,00 |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** |  |  | **7 888,42** | **7 265,17** | **0,00** |