**Реализация целевых муниципальных программ по г. Рыбница и Рыбницкому району в 2016 году**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий программы** | **Объем выполненных работ в натуральном выражении** | **Объем финансирования,****тыс. руб.** | **Реальная потребность для финансирования мероприятий Программы** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **плановое финансирование** | **фактически профинансировано** |
| **Ед.изм.** | **Кол-во** |
| **1** | **Программа капитальных вложений в основные фонды за счет средств бюджета Рыбницкого района и г. Рыбница на 2016 год** |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** |  |  | **89,2** | **22,9** | **-** |
| **2** | **Программа капитального ремонта за счет средств бюджета Рыбницкого района и г. Рыбница на 2016 год** |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** |  |  | **344,1** | **344,1** | **-** |
| **3** | **Программа содержания жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройства территории г. Рыбница и Рыбницкого района на 2016 год** |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** |  |  | **2 285,2** | **2 098,98** | **-** |
| **4** | **Программа развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам (улицам), находящимся в муниципальной собственности по Рыбницкому району и** **г. Рыбница на 2016 год** |
| I. | Строительство (реконструкция) автодорог, в том числе: Строительство ливневой канализации по ул.Вальченко (первый участок) |  |  | 903,0 | 901,77 | - |
|  II. | Средний ремонт дорог и тротуаров, всего: | кв.м. | 25178 | 2 397,01 | 2397,01 | - |
| а) | автомобильных дорог (улиц) города: | кв.м. | 20503 | 1 797,01 | 1 797,01 | - |
| 1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия: | кв.м. | 18449 | 1 517,01 | 1517,01 | - |
|  | *ул. Гвардейская (на участке от ул.Кирова до ул. Мичурина)* | *кв.м.* | *3449* | *227,01* | *227,01* | *-* |
|  | *ул. Гвардейская (уширение на перекрестке ул.Кирова-ул.Гвардейская)* | *кв.м.* | *362* | *105,00* | *105,00* | *-* |
|  | *ул.Вальченко (выборочно)* | *кв.м.* | *3484* | *250,00* | *250,00* | *-* |
|  | *ул С.Лазо (от ул Кирова до улМичурина)* | *кв.м.* | *1884* | *130,00* | *130,00* | *-* |
|  | *ул. Вершигоры (выборочно)* | *кв.м.* | *2876* | *200,00* | *200,00* | *-* |
|  | *ул. Ленинградская (выборочно)* | *кв.м.* | *2878* | *200,00* | *200,00* | *-* |
|  | *ул. Менделеева* | *кв.м.* | *2226* | *230,00* | *230,00* | *-* |
|  | *ул.1-я и 2-я Загородная* | *кв.м.* | *1181* | *120,00* | *120,00* | *-* |
|  | *ул. Маяковского (уширение проезжей части дороги от пр.Победы до ул.Маяковского,44)* | *кв.м.* | *109* | *55,00* | *55,00* | *-* |
| 2. | Ремонт покрытия - перевод с гравийного, мостового покрытия на асфальтобетонное: |  кв.м. | 2054 | 280,00 | 280,00 | - |
|  | *ул. Молодежная* |  *кв.м.* | *2054* | *280,00* | *280,00* | *-* |
| б) | автомобильных дорог (улиц) сел района: |  кв.м. | 4675 | 600,00 | 600,00 | - |
| 1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия: | кв.м. | 3178 | 400,00 | 400,00 | - |
|  | *ул. Нагорная, с.Ержово* |  *кв.м.* | *3178* | *400,00* | *400,00* | *-* |
| 2. | Ремонт покрытия – перевод с гравийного покрытия на асфальтобетонное: |  кв.м. | 1497 | 200,00 | 200,00 | - |
|  | *ул.Советская, с.Малый Молокиш* |  *кв.м.* | *1497* | *200,00* | *200,00* | *-* |
| III*.* | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог (улиц), всего:  |  |  | 6 330,54 | 5 631,49 | - |
| а) | в том числе: автомобильных дорог (улиц) города- всего:  |  |  | 4 366,10 | 4 106,73 | - |
|  | *в том числе: ремонт проездов* |  |  | *400,00* | *399,94* | *-* |
|  | *ремонт тротуаров (выборочно)* |  |  | *200,00* | *199,77* | *-* |
|  | *работы по обеспечению безопасности движения (установка недостающих знаков, восстановление дорожных знаков)* |  |  | *50,00* | *40,99* | *-* |
| б) | автомобильных дорог (улиц) сел района – всего: |  |  | 1964,44 | 1524,76 | - |  |  |  |  |  |
| IV. | Содержание и ремонт ливневых канализаций |  |  | 100,00 | 99,95 | - |  |  |  |  |  |
| V. | Резерв на ликвидацию аварийных ситуаций |  |  | 45,00 | 45,00 | - |  |  |  |  |  |
| VI*.* | Оплата потребленной э/энергии, техобслуживание и ремонт наружного уличного освещения автомобильных дорог общего пользования - всего: |  |  | 600,00 | 517,05 | - |  |  |  |  |  |
|  | *в т. ч. погашение долга по оплате потребленной э/энергии по уличному освещению в 2015 году* |  |  | *120,24* | *120,24* | *-* |  |  |  |  |  |
| VII | Проектные работы *(экспертиза проектов*) всего |  |  | 15,00 | 14,38 | - |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** |  |  | **10 390,55** | **9 606,65** | **51 320,00** |  |  |  |  |  |
| **5** | **Программа обустройства мест стоянок, парковок Рыбницкого района и** **г. Рыбница на 2016 год** |
| 1. | На обустройство стоянок, парковок - всего: | кв.м. | 220 | 154,92 | 0,00 | - |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
|  | *Район железнодорожного вокзала по ул.Вальченко (ул.Вальченко проезд к Профилакторию)* | кв.м. | 220 | *154,92* | *0,00* | *-* |
|  |  **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **кв.м.** | **220** | **154,92** | **0,00** | **4 000,00** |
| **6** | **Программа формирования и расходования средств территориального целевого бюджетного экологического фонда Рыбницкого района и города Рыбница за 2016 год** |
| I | Природоохранная деятельность- всего: |  |  | 2 063,11 | 1 542,56 | **-** |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
|  | *Производство берегоочистительных работ от иловых наносов на р.Днестр в районе набережной ул.Вальченко*  |  |  | *800,00* | *694,41* | *-* |
|  | *Санация (очистка) русла и водоохраной полосы р.Сухая Рыбница (выборочно на отдельных участках)*  |  |  | *100,00* | *99,97* | *-* |
|  | *Озеленение (посадка и реконструкция зеленых насаждений), мероприятия по уходу за зелеными насаждениями и рекреационными местами отдыха* |  |  | *100,00* | *100,00* | *-* |
|  | *Приобритение средств защиты растений от вредителей и болезней,для обеспечения санитарно -эпидемилогического благополучия ,в т.ч % проведение мероприятий по борьбе с амброзией полынолиственной и другими карантийными объектами на территории Рыбницкого района и г.Рыбница* |  |  | *20,00* | *19,99* | *-* |
|  | *Создание рекреационной зоны в районе набережгой р. Днестр в г. Рыбница, в том числе: в том числе проектные работы* |  |  | *275,50* | *197,51* | *-* |
|  | *Финансирование гидрометеопостов.* |  |  | *5,00* | *5,00* | *-* |
|  | *Ликвидация несанкционированных свалок ТБО на территории г.Рыбница и Рыбницкого района (выборочно)* |  |  | *100,00* | *100,00* | *-* |
|  | *Организация экологического образования и воспитания населения, проведение природоохранных мероприятий, выставок, семинаров, конкурсов, смотров, экскурсий и экспедиций. Приобретение нормативно-методической литературы и документации, учебных пособий* |  |  | *5,00* | *3,94* | *-* |
|  | *Демеркуризация люминесцентных ламп бюджетных организаций и жилфонда, в том числе: изготовление специальной тары для сбора и транспортировки отработанных ртутьсодержащих ламп.* |  |  | *10,00* | *10,00* | *-* |
|  | *Мероприятия по обустройству выделенных мест складирования ТБО в селах Рыбницкого района, в том числе погашение долга за выполненные работы в 2015 году (74 171руб.)* |  |  | *257,61* | *74,17* | *-* |
|  | *Приобретение оборудования для выполнения работ по уходу за лесопарковыми культурами на территории Рыбницкого района* |  |  | *15,00* | *12,95* | *-* |
|  | *Долевое участие в строительстве очистных сооружений с.Гидирим Рыбницкого района* |  |  | *150,00* | *0,00* | *-* |
|  | *Благоустройство территории прилегающей к набережной р. Днестр* |  |  | *100,00* | *100,00* | *-* |
|  | *Проведение мероприятий по недопущению образования несанкционированных свалок* |  |  | *35,00* | *34,96* | *-* |
|  | *Обустройство колодцев в селах рыбницкого района (выборочно)* |  |  | *70,00* | *69,66* | *-* |
|  | *Резервный фонд (ликвидация последствий аварий, стихийных бедствий и других мероприятий, ориентированных на решение экологических проблем)* |  |  | *20,00* | *20,00* | *-* |
| II | Расходы на содержание и развитие материально-технической базы ГУ "Рыбницкое УСХПРиЭ"- всего: |  |  | 70,84 | 35,73 | **-** |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  | *-* |
|  | *Приобретение ГСМ и ремонт автотранспорта* |  |  | *45,78* | *26,09* | *-* |
|  | *Содержание админздания, расположенного по адресу: г.Рыбница, ул.Ленина,56* |  |  | *4,87* | *3,50* | *-* |
|  | *Содержание оргтехники* |  |  | *3,00* | *2, 95* | *-* |
|  | *Приобретение предметов снабжения: канцтовары, бланки, конверты, марки* |  |  | *2,00* | *2,00* | *-* |
|  | *Приобретение оргтехники* |  |  | *14,00* | *0,00* | *-* |
|  | *Услуга интернет* |  |  | *1,19* | *1,19* | *-* |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** |  |  | **2 133,95** | **1 578,29** | **-** |
|  | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** |  |  | **15 397,92** | **13 650,92** | **-** |